附件1：

农村黑臭水体治理试点实施方案

（编制大纲）

申报地区（政府公章）：

年  月  日

为指导农村黑臭水体治理试点工作的实施，各申报城市应编制实施方案，实施方案应包括但不限于以下内容：

- 一、基本情况

城市以及项目所在县（市、区）自然经济社会等基本情况。

农村黑臭水体及相关工作基础情况，包括农村生活污水垃圾治理、农村水系治理、农村厕所改造、农业污染治理等工作开展情况，以及农村黑臭水体分布情况、水质情况、目前治理情况、存在的问题等。

黑臭水体治理分析论证，包括可行性、必要性、代表性，治理模式、长效机制等方面的创新性和示范性。

- 二、现状调查及原因分析

（一）现状调查。水文条件调查，包括水体边界范围、水面大小、岸线情况以及水体与周边水系的连通关系等；水质现状调查，包括水质状况和变化趋势等。

（二）成因分析。对农村黑臭水体的污染来源进行定性定量分析，明确主要污染来源，识别出导致水体黑臭的突出问题。

- 三、治理范围和目标

（一）治理范围。拟治理黑臭水体涉及的县（市、区）名称、乡镇数量、行政村数量、受益人口数量等。其中，为避免试点工作对部分地区财政造成负担，试点不支持地方政府债务高风险的地区申报。

（二）治理目标。根据试点工作要求，结合地方实际，提出合理的治理目标和指标，包括黑臭水体消除数量及比例、农村生活污水治理率等量化指标。

（三）实施期限。明确实施期限、年度目标任务等，原则上项目实施期限不得超过两年。

- 四、治理措施和技术路径

按照精准治污、科学治污、依法治污要求，遵循适用性、经济性、综合性和长效性等原则，根据污染成因因地制宜明确技术路线，确定控源截污、清淤疏浚、水系连通、水生态修复等工程措施，实现“标本兼治”。

（一）控源截污措施。与农村生活污水、面源污染、农村改厕、农村生活垃圾治理等有效衔接、统筹推进，解决垃圾乱堆乱放、畜禽粪污污染、水产养殖污染、生活污水等直排入河问题。

（二）清淤疏浚措施。确定合理的清淤范围和深度，降低黑臭水体的内源污染负荷，避免底泥污染物向水体释放。

（三）水系连通措施。疏通河道，整治断头河和封闭性坑塘，增强水体流动性和自净能力。

（四）水生态修复措施。在实施好控源截污的基础上，针对岸线和水域，开展湿地、缓冲带修复等生态修复。不得将“华而不实”的景观、道路硬化、绿化工程等作为生态修复措施。

在未做好控源截污的情况下，不得将河道内原位修复、投撒药剂、调水冲污等方式作为主要治理措施。避免对具有防洪排涝、蓄水、生态、景观等功能的水体采用简单填埋或加盖方法进行治理。

- 五、投资估算及资金筹措

- （一）工程投资估算。按照各项治理措施类型，列出农村黑臭水体整治工程内容、规模、成本测算，制定年度实施计划，明确工程建设总投资和年度投资。

- （二）运维资金测算。按年度测算各类治理设施运维所需资金。

（三）资金筹措。明确建设资金和运维资金的筹措渠道，以及中央财政资金支持内容。说明拟申请中央财政资金、地方财政和其他各类资金的额度及比例。明确项目运行管护经费保障，鼓励建立农户合理付费、村级组织统筹、政府适当补助的制度。

- 六、保障措施

- （一）组织实施。落实地方主体责任开展的组织措施，包括规划制定、责任分工、项目立项、人力财力保障等措施，确保治理任务目标如期完成。

- （二）监督管理。建立的信息公开制度，对农村生活垃圾、养殖污染、农村企业偷排等违法行为的监督执法。对已完成治理的黑臭水体水质的定期监测。对方案设计、材料检验、施工监理、工程验收、移交等全过程开展的监管。

- （三）运行维护管理。水体日常管护，对污水垃圾处理等环境基础设施运行维护的长效机制，包括责任单位、经费来源、考核评估要求等。

- 七、附件

1.农村黑臭水体清单表及项目分布位置图。

2.主要工程项目清单。

3.项目绩效目标表。

附表1

农村黑臭水体清单表

填报时间：      年      月     日

| 序号 | 省(区、市) | 市 | 县(市、区) | 乡镇 或 街道 | 行政村 |  |  | 水体编号 | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村 | 河湖长姓名 | 所在单位 | 职务 | 联系电话 | 水域面积 (m2) | 长(m) | 宽(m) | 黑臭段起点 | 起点经度 | 起点纬度 | 黑臭段终点 | 终点经度 | 终点纬度 | 水质监测指标均值 |  |  | 主要污染问题 | 是否开展治理 | 治理进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 人口 | 面积(km2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) | 氨氮(mg/L) |  |  |  |

注：1. 农村黑臭水体清单表内容与监管清单一致。

2. 水体编号采用“省市县行政代码+四位流水号0000”的形式。

3. 涉及的自然村：是指黑臭水体所在的一个或多个自然村名称。

4. 水体名称命名应便于找到此水体，例如XXX村XX便利店东侧100米。

5. 水体类型按照河、塘、沟渠填写。

6. 河湖长信息包括河湖长姓名、所在单位、职务、联系电话等信息。

7. 水域面积、长度和宽度，主要是指水体黑臭段，非整个水体的水域面积、长度和宽度。

8. 地理位置信息包括黑臭段起点、终点名称及经纬度，非整个水体经纬度。经纬度信息可通过奥维定位系统现场获取，按度分秒形式填写。

9. 水质监测指标均值：有条件开展水质监测的地区填写此项。

10. 主要污染问题包括：a.农村生活污水污染；b.畜禽养殖污染（注明规模）；c.水产养殖污染；d.种植业污染（若为堤防管理范围内种植请注明）；e.企业排污；f.生活垃圾和生产废弃物污染；g.底泥淤积；h.农厕粪污污染；i其他污染问题等。分析黑臭成因，如实填写一种或几种农村黑臭水体形成原因（填写序号）。造成污染最主要的原因务必置于首位。

11. 已开展治理工作的，请说明情况，包括采取的治理措施及治理进展。

附表2

主要工程项目清单

| ###### 序号 | ###### 黑臭水体名称 | ###### 所在地点（县/乡镇/行政村） | ###### 污染成因 | ###### 治理措施 | ###### 工程（设施）数量及规模 | ###### 总投资（万元） | ###### 拟申请中央财政资金（万元） | ###### 其他资金（万元） | ###### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### **县（市区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 注：1.污染成因包括：农村生活污水、生活垃圾、畜禽粪污、水产养殖、种植污染、工业废水、底泥污染、其他污染等。

2.治理措施包括：控源截污、清淤疏浚、水系连通、生态修复等。

3.工程（设施）数量及规模需简要说明工程内容和数量。

# 附表3

项目绩效目标表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  | 省级财政部门 |  |  |
| 省级主管部门 |  |  |  |  | 具体实施单位 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 项目总投资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满 意 度 指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |